AI 合同规则中心

Agent 与工作流设计方案

面向合同生成场景的文档规则抽取、规则治理与规则调用闭环

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 适用场景 | AI 合同起草、合同审查、企业制度规则化、法规依据标注 |
| 核心目标 | 将法规、规章制度、历史合同、模板文件沉淀为可调用的规则，约束后续合同生成 |
| 设计重点 | 规则结构化、来源可追溯、人工可审核、版本可管理、生成可审计 |
| 建议定位 | AI 合同规则引擎 + 合同生成 Agent |

版本：V1.0    日期：2026-04-29

# 目录

1. 建设目标与核心定位

2. 总体架构设计

3. 文档转规则工作流设计

4. Agent 职责与节点配置

5. 规则库数据模型设计

6. 合同生成时的规则调用流程

7. 典型业务场景示例：采购合同生成

8. 人工审核、冲突检测与版本治理

9. MVP 落地路线与阶段规划

10. 接口、提示词与配置示例

11. 产品化建议与落地原则

# 1. 建设目标与核心定位

本方案用于建设一个面向 AI 合同生成场景的“合同智能规则中心”。系统支持输入合同、法律法规、企业规章制度、合同模板、历史合同等文档，自动提取关键规则，并将其沉淀为可检索、可审计、可版本化、可调用的企业规则资产。

核心定位 不是简单做“上传文档后问答”的 RAG 系统，而是将文档内容转化为结构化规则，再用规则约束合同生成、缺失信息追问、风险提示和依据标注。

## 1.1 建设目标

将法规、企业制度、合同模板、历史合同中的关键要求自动抽取为结构化规则。

建立规则来源、规则版本、规则状态、人工审核和冲突检测机制。

在合同生成前、中、后全过程调用规则，约束 AI 生成内容。

让合同生成从“自由生成”变成“规则受控起草”。

支持合同条款的依据标注、风险提示和审批提醒。

## 1.2 系统边界

| 边界项 | 说明 |
| --- | --- |
| 输入范围 | 法律法规、企业规章制度、历史合同、合同模板、审批规范、标准条款库 |
| 输出范围 | 结构化规则、规则审查建议、合同生成约束、缺失信息追问、风险点提示 |
| 不建议直接做 | 不建议由 AI 抽取后直接让规则生效，尤其是法规类、审批类、金额阈值类规则 |
| 关键控制点 | 规则必须绑定原文依据、来源文档、页码/章节、审核状态和版本号 |

# 2. 总体架构设计

整体架构建议采用“文档知识库 + 结构化规则库 + 合同模板库 + 规则引擎 + 合同生成 Agent”的组合模式。文档知识库负责保存原文，向量库负责召回依据，规则库负责保存可执行规则，合同生成 Agent 负责根据规则和模板生成合同。

| 模块 | 职责 | 关键能力 |
| --- | --- | --- |
| 文档中心 | 保存法规、制度、合同、模板原文 | 解析、OCR、表格识别、标题层级、页码定位 |
| 知识检索层 | 召回相关原文依据 | 向量检索、关键词检索、章节定位、相似条款召回 |
| 规则生产中心 | 从文档中抽取并生成规则 | 规则抽取、规则标准化、冲突检测、人工审核 |
| 规则库 | 保存结构化规则资产 | 规则分类、触发条件、动作、状态、版本、来源 |
| 模板库 | 保存标准合同模板 | 合同类型、必填字段、变量槽位、条款结构 |
| 规则引擎 | 判断当前合同命中哪些规则 | 条件判断、优先级处理、禁止性规则拦截 |
| 合同生成中心 | 根据规则和模板生成合同 | 意图识别、追问、起草、审查、依据标注 |
| 审计中心 | 记录规则调用和生成过程 | 调用日志、风险命中、人工修改、版本追踪 |

## 2.1 总体流程

上传文档 ↓ 文档解析 Agent ↓ 文档分类 Agent ↓ 关键信息抽取 Agent ↓ 规则生成 Agent ↓ 规则标准化 Agent ↓ 冲突检测 Agent ↓ 人工审核/法务确认 ↓ 规则库入库 ↓ 合同生成时自动调用规则

## 2.2 两个核心闭环

| 闭环 | 输入 | 输出 | 价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文档到规则闭环 | 法规、规章制度、历史合同、模板 | 结构化规则、规则来源、规则审核任务 | 把非结构化文档沉淀为可治理资产 |
| 规则到生成闭环 | 用户需求、合同类型、模板、规则 | 合同草稿、缺失信息、风险提示、依据标注 | 让合同生成受控、可解释、可审计 |

# 3. 文档转规则工作流设计

该工作流的目标是将输入文档中的法律要求、企业制度要求、合同模板要求和历史经验条款转化为统一格式的规则。建议工作流名称为 Document-to-Rule Workflow。

## 3.1 工作流输入

{ "files": ["法规.pdf", "公司制度.docx", "历史采购合同.docx"], "business_domain": "采购合同", "extract_mode": "auto", "need_review": true }

## 3.2 节点设计

| 节点 | 处理动作 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 文件上传节点 | 接收文件、校验格式、生成 doc_id、保存原始文件 | document_raw 记录 |
| 文档解析节点 | 解析 PDF/Word/Excel/OCR，识别标题、条款、表格、页码 | 结构化 content_blocks |
| 文档分类节点 | 判断文档类型、业务领域、效力等级、抽取策略 | doc_type、domain、priority_level |
| 文档切片节点 | 按标题、条款、章节、表格行进行混合切片 | document_chunk |
| 关键信息抽取节点 | 抽取条件、阈值、义务、禁止项、审批节点、风险点 | extracted_items |
| 规则生成节点 | 将抽取结果转成候选规则 | draft rules |
| 规则标准化节点 | 转成统一 DSL/JSON 规则结构 | standardized rules |
| 冲突检测节点 | 与现有规则比对，识别金额、条款、范围、效力冲突 | conflict report |
| 人工审核节点 | 法务/管理员确认、修改、驳回或启用 | active rules |
| 规则入库节点 | 保存结构化规则并建立索引 | rule_item、向量索引、日志 |

## 3.3 文档切片策略

合同和制度类文档不能只按固定长度切片，建议采用“标题层级 + 条款编号 + 语义完整性”的混合切片策略。每个切片都必须保存 doc_id、title_path、page_no、chunk_text 和 embedding_id。

| 文档类型 | 推荐切片方式 | 抽取重点 |
| --- | --- | --- |
| 法律法规 | 按条、款、项切分 | 强制要求、禁止要求、期限、责任、法律后果 |
| 企业制度 | 按章节 + 条目切分 | 审批权限、金额阈值、职责分工、流程约束 |
| 合同模板 | 按合同条款切分 | 必备条款、变量字段、标准表述、缺失信息 |
| 历史合同 | 按条款类型切分 | 常用写法、条款风格、可复用片段 |
| 表格制度 | 按表格行/列结构切分 | 阈值、部门、审批节点、适用范围 |

# 4. Agent 职责与节点配置

建议将 Agent 拆分为多个职责清晰的专业 Agent，避免一个大 Agent 同时承担解析、抽取、判断、生成和审查任务。

| Agent | 主要职责 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文档解析 Agent | 解析文件并还原文档结构 | PDF/Word/Excel/图片 | 标题树、段落、表格、页码 |
| 文档分类 Agent | 识别文档类型、业务域、效力等级 | 结构化文本 | 分类标签、抽取策略 |
| 关键信息抽取 Agent | 抽取规则候选信息 | 文档切片 | 条件、要求、风险、依据 |
| 规则生成 Agent | 生成候选规则 | 抽取结果 | 规则草稿 |
| 规则标准化 Agent | 将自然语言规则转成统一 DSL | 规则草稿 | 标准 JSON 规则 |
| 冲突检测 Agent | 检查新旧规则冲突 | 新规则 + 旧规则 | 冲突报告和处理建议 |
| 人工审核协同 Agent | 辅助法务审核规则 | 规则、原文、冲突报告 | 审核建议 |
| 意图识别 Agent | 识别用户合同生成需求 | 用户输入 | 合同类型、场景、已知/缺失字段 |
| 模板匹配 Agent | 匹配合适合同模板 | 合同类型、场景 | 模板 ID、必填字段 |
| 规则检索 Agent | 召回当前场景命中的规则 | 合同上下文 | 规则清单 |
| 缺失信息追问 Agent | 根据模板和规则追问信息 | 已知字段、必填规则 | 问题清单 |
| 合同起草 Agent | 生成合同正文 | 模板、信息、规则 | 合同草稿 |
| 合规校验 Agent | 对生成结果二次审查 | 合同草稿、规则库 | 风险清单、修改建议 |

## 4.1 推荐 Agent 编排方式

编排原则 生成类 Agent 与校验类 Agent 必须拆开：一个负责写，一个负责查。规则生产类 Agent 与规则审核动作也必须拆开：AI 负责候选规则，人工负责最终生效。

文档解析、分类、抽取和标准化可以异步批处理。

规则审核、启用、废止必须保留人工操作入口。

合同生成时的规则调用应同步执行，避免生成完成后才发现关键条件缺失。

合规校验 Agent 应在合同生成后强制执行，作为最终质量门。

# 5. 规则库数据模型设计

规则库是系统核心。每条规则不仅是一段文本，而是具备适用场景、触发条件、约束动作、风险等级、来源依据、审核状态和版本号的结构化对象。

## 5.1 规则分类体系

| 规则类型 | 说明 | 典型用途 |
| --- | --- | --- |
| 必备条款规则 | 规定某类合同必须包含的条款 | 生成前检查、缺失信息追问、生成后审查 |
| 禁止条款规则 | 规定不得出现的条款或表述 | 生成中拦截、生成后风险识别 |
| 审批规则 | 金额、期限、主体等触发内部审批 | 审批提醒、流程联动 |
| 风险提示规则 | 发现某类缺失或异常时提示风险 | 审查报告、旁注提醒 |
| 替换建议规则 | 将不规范表述替换为标准条款 | 条款优化、模板统一 |
| 模板匹配规则 | 根据意图、场景、金额匹配模板 | 合同类型识别、模板推荐 |
| 信息追问规则 | 缺失必要字段时生成追问问题 | 多轮起草、字段补全 |
| 生成约束规则 | 约束 AI 生成边界 | 禁止自由发挥、控制合同正文 |

## 5.2 规则字段设计

| 字段 | 含义 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| rule_id | 规则唯一 ID | RULE_PURCHASE_0001 |
| rule_name | 规则名称 | 采购合同超过50万元需总经理办公会审批 |
| rule_type | 规则类型 | approval_rule / required_clause_rule |
| contract_type | 适用合同类型 | 采购合同、劳动合同、服务合同 |
| business_domain | 业务领域 | 采购、人事、销售、技术服务 |
| trigger_condition | 触发条件 | contract_amount > 500000 |
| action | 执行动作 | require_approval / require_clause / add_warning |
| risk_level | 风险等级 | 高/中/低 |
| priority | 优先级 | 法律法规 > 企业制度 > 模板 > 历史合同 |
| source | 来源依据 | 文档、页码、章节、原文 |
| status | 规则状态 | draft / pending_review / active / deprecated |
| version | 版本号 | v1.0 |

## 5.3 数据库表建议

| 表名 | 用途 | 关键字段 |
| --- | --- | --- |
| document_raw | 保存原始文档 | id、file_name、doc_category、raw_text、file_url、parse_status |
| document_chunk | 保存文档切片 | chunk_id、doc_id、title_path、page_no、chunk_text、embedding_id |
| rule_item | 保存结构化规则 | rule_id、rule_type、trigger_condition、action、source、status、version |
| rule_review_record | 保存人工审核记录 | rule_id、reviewer、result、comment、review_time |
| contract_template | 保存合同模板 | template_id、contract_type、required_fields、template_content、version |
| rule_execution_log | 保存规则调用记录 | contract_id、rule_id、hit_result、action_result、timestamp |
| contract_generation_record | 保存合同生成记录 | input_context、template_id、rules_used、output_version、operator |

## 5.4 规则 JSON 示例

{ "rule_id": "RULE_PURCHASE_0001", "rule_name": "采购合同超过50万元需总经理办公会审批", "rule_type": "approval_rule", "business_domain": "采购合同", "contract_type": "采购合同", "priority": "high", "risk_level": "medium", "trigger_condition": { "field": "contract_amount", "operator": ">", "value": 500000, "unit": "CNY" }, "action": { "type": "require_approval", "approval_node": "总经理办公会", "message": "该采购合同金额超过50万元，需提交总经理办公会审批。" }, "source": { "doc_id": "DOC_20260429_001", "doc_name": "公司采购合同管理办法.pdf", "page": 5, "section": "第三章 合同审批权限", "source_text": "采购金额超过50万元的合同，应提交总经理办公会审批。" }, "status": "pending_review", "version": "v1.0" }

# 6. 合同生成时的规则调用流程

合同生成工作流建议命名为 Rule-Guided Contract Generation Workflow。核心逻辑是：先识别用户意图，再匹配模板和规则，根据规则追问缺失信息，最后生成合同并二次审查。

用户合同生成需求 ↓ 意图识别 Agent ↓ 合同类型识别 + 已知字段/缺失字段识别 ↓ 模板匹配 Agent ↓ 规则检索 Agent / 规则引擎 ↓ 缺失信息追问 Agent ↓ 合同起草 Agent ↓ 合规校验 Agent ↓ 输出合同正文 + 风险点 + 规则依据 + 审批提示

## 6.1 生成前调用

| 调用对象 | 调用目的 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 意图识别 Agent | 判断用户要生成什么合同 | 合同类型、业务场景、主体角色 |
| 模板库 | 匹配标准合同模板 | 模板 ID、条款结构、必填字段 |
| 规则库 | 检索当前上下文命中的规则 | 必备条款、禁止条款、审批规则、追问规则 |
| 规则引擎 | 计算规则是否触发 | 命中规则清单、生成约束、审批提醒 |

## 6.2 生成中调用

生成中将规则作为硬约束注入合同起草 Agent，要求模型必须包含必备条款、不得出现禁止条款、不得编造法律依据、对缺失字段保留待补充标记。

{ "generation_constraints": { "must_include_clauses": ["付款方式", "交付标准", "验收标准", "违约责任", "争议解决"], "must_not_include": ["乙方承担无限责任", "甲方单方无条件解除且不承担责任"], "approval_notice": ["合同金额超过50万元，需总经理办公会审批"] } }

## 6.3 生成后调用

| 检查项 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 条款完整性 | 是否包含模板和规则要求的必备条款 |
| 禁止表述 | 是否出现禁止性条款或不合理免责表述 |
| 审批触发 | 金额、期限、主体是否触发审批规则 |
| 字段完整性 | 主体信息、金额、期限、付款、验收、争议解决是否完整 |
| 法规/制度冲突 | 合同内容是否与法规、企业制度冲突 |
| 依据标注 | 关键风险点是否绑定来源规则和原文依据 |

# 7. 典型业务场景示例：采购合同生成

用户输入：帮我生成一份采购合同，对方是江西某设备公司，采购金额80万元，交付周期30天。

## 7.1 意图识别结果

{ "intent": "合同起草", "contract_type": "采购合同", "scenario": "设备采购", "known_fields": { "counterparty": "江西某设备公司", "contract_amount": 800000, "delivery_period": "30天" }, "missing_fields": ["付款方式", "验收标准", "违约责任", "争议解决方式"] }

## 7.2 命中规则示例

| 规则名称 | 触发原因 | 系统动作 |
| --- | --- | --- |
| 采购合同超过50万元需总经理办公会审批 | 合同金额 80 万元 > 50 万元 | 生成审批提示，不直接写入合同正文 |
| 采购合同必须包含验收标准 | 采购合同必备条款规则命中 | 追问并生成验收条款 |
| 采购合同必须约定违约责任 | 采购合同必备条款规则命中 | 追问违约金比例或生成建议条款 |
| 采购合同应明确付款节点和发票要求 | 付款方式字段缺失 | 追问付款方式、付款条件、发票类型 |

## 7.3 缺失信息追问示例

AI 追问话术示例 为了生成完整采购合同，还需要补充以下信息： 1. 付款方式：一次性付款、分期付款，还是验收后付款？ 2. 验收标准：按国家标准、行业标准，还是双方确认的技术参数？ 3. 违约责任：逾期交付按每日多少比例承担违约金？ 4. 争议解决方式：诉讼还是仲裁？管辖地是哪里？ 同时，当前合同金额为80万元，已触发公司采购审批规则，建议提交总经理办公会审批。

## 7.4 生成后审查输出示例

{ "compliance_result": "需补充", "issues": [ { "risk_level": "高", "issue": "合同未明确验收标准", "suggestion": "建议补充设备验收标准，包括验收时间、验收方法、验收责任人。", "source_rule": "RULE_PURCHASE_0002" }, { "risk_level": "中", "issue": "合同金额80万元，已触发审批规则", "suggestion": "提交总经理办公会审批后再签署。", "source_rule": "RULE_PURCHASE_0001" } ] }

# 8. 人工审核、冲突检测与版本治理

## 8.1 规则状态设计

| 状态 | 说明 | 是否可被合同生成调用 |
| --- | --- | --- |
| draft | AI 已生成但未提交审核 | 否 |
| pending_review | 待法务或管理员审核 | 否 |
| active | 审核通过并正式生效 | 是 |
| rejected | 审核驳回 | 否 |
| deprecated | 规则已废止或被新版本替代 | 否 |
| testing | 测试环境规则，仅用于沙盒验证 | 仅测试环境 |

## 8.2 冲突检测类型

| 冲突类型 | 示例 | 处理建议 |
| --- | --- | --- |
| 金额阈值冲突 | 一个规则说超过50万审批，另一个规则说超过30万审批 | 按生效时间、适用范围和效力等级判断；无法判断则人工确认 |
| 条款要求冲突 | 一个规则要求必须约定预付款，另一个规则禁止预付款 | 标记高风险冲突，必须人工确认 |
| 适用范围冲突 | 一个规则全公司适用，一个规则仅采购部适用 | 优先匹配更具体范围 |
| 版本冲突 | 新旧制度同时存在 | 以最新生效版本为准，旧版本废止 |
| 效力等级冲突 | 企业制度与法律法规不一致 | 法律法规优先，企业规则需调整 |

## 8.3 审核页面建议

展示规则名称、规则类型、适用合同类型、触发条件和执行动作。

展示来源文档、页码、章节、原文依据。

展示 AI 置信度、冲突检测结果和建议处理方式。

支持审核人修改规则字段、调整风险等级、启用/停用规则。

保存审核记录，形成规则版本和操作审计。

# 9. MVP 落地路线与阶段规划

建议先做“制度/模板转规则 + 规则驱动合同生成”的最小闭环，不要一开始追求覆盖全量法规库。

| 阶段 | 建设重点 | 建议范围 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP 1：规则生产闭环 | 文档上传、解析、规则抽取、人工审核、规则入库 | 企业制度 + 合同模板 | 能从上传文件中生成候选规则，并人工审核启用 |
| MVP 2：合同生成调用 | 意图识别、模板匹配、规则检索、缺失信息追问、合同生成 | 采购合同、劳动合同、服务合同 | 生成时能命中规则并追问缺失字段 |
| MVP 3：生成后审查 | 合同完整性检查、风险点识别、依据标注、审批提示 | 优先覆盖高频风险规则 | 输出合同正文 + 风险清单 + 规则依据 |
| MVP 4：治理增强 | 冲突检测、版本治理、规则调用日志、审批联动 | 正式生产环境 | 规则可追溯、可审计、可回滚 |

## 9.1 首批合同类型建议

| 合同类型 | 优先原因 | 首批规则重点 |
| --- | --- | --- |
| 采购合同 | 金额阈值、审批规则、付款验收风险明确 | 审批、付款、验收、交付、违约责任 |
| 劳动合同 | 法规强约束明显，字段标准化程度高 | 试用期、工资、期限、竞业限制、解除条件 |
| 服务合同 | 企业常用，风险点集中在交付、付款、验收和知识产权 | 服务范围、交付成果、验收、保密、知识产权 |

# 10. 接口、提示词与配置示例

## 10.1 规则抽取提示词模板

你是合同规则抽取专家。 请从以下文本中提取可以转化为合同生成规则、合同审核规则、合同审批规则的信息。 只提取文本中明确存在的规则，不要自行编造。 每条规则必须包含： 1. 规则名称 2. 适用合同类型 3. 触发条件 4. 约束要求 5. 风险等级 6. 原文依据 7. 是否需要人工确认 输出必须为 JSON。

## 10.2 合同生成提示词模板

你是企业合同起草助手。 请根据用户信息、合同模板和规则库生成合同。 必须遵守以下规则： 1. 不得违反命中的禁止性规则； 2. 必须包含所有 required_clause； 3. 对审批类规则，只生成审批提示，不写入合同正文； 4. 对风险提示类规则，应在合同旁注中标记； 5. 每个关键条款应尽量引用规则来源； 6. 不得编造不存在的法律依据； 7. 信息缺失时，不得自行假设，应保留待补充字段。

## 10.3 规则检索接口示例

POST /rules/search { "contract_type": "采购合同", "business_domain": "采购", "contract_amount": 800000, "party_role": "甲方", "scenario": "设备采购" }

## 10.4 合同生成接口示例

POST /contracts/generate { "intent": "合同起草", "contract_type": "采购合同", "template_id": "TPL_PURCHASE_001", "known_fields": { "counterparty": "江西某设备公司", "contract_amount": 800000, "delivery_period": "30天" }, "rules_used": ["RULE_PURCHASE_0001", "RULE_PURCHASE_0002"], "generation_mode": "rule_guided" }

# 11. 产品化建议与落地原则

## 11.1 产品页面建议

| 页面 | 主要能力 |
| --- | --- |
| 文档中心 | 上传法规/制度/模板/历史合同，查看解析结果和切片结果 |
| 规则生产台 | 查看 AI 抽取的候选规则、来源依据、冲突检测结果 |
| 规则审核台 | 法务/管理员审核、修改、启用、废止规则 |
| 规则库 | 按合同类型、规则类型、风险等级、状态、来源检索规则 |
| 合同生成页 | 左侧多轮追问，右侧合同实时预览，规则命中实时提示 |
| 审查报告页 | 输出风险点、修改建议、引用依据、审批提示 |
| 审计中心 | 查看规则调用日志、合同生成记录和人工修改记录 |

## 11.2 合同生成页面交互

左侧为 AI 追问区：展示已识别合同类型、已知字段、缺失字段、命中规则和追问问题。

右侧为合同实时预览区：展示合同草稿、待补充字段、高风险条款、规则来源和审批提示。

顶部展示当前合同生成进度：意图识别、模板匹配、信息补全、正文生成、合规校验。

风险点以侧边栏或批注形式呈现，点击风险点可跳转到对应条款和来源规则。

## 11.3 落地原则

| 原则 | 说明 |
| --- | --- |
| 规则必须有来源 | 每条规则必须绑定来源文档、页码、章节和原文依据 |
| AI 规则不能直接生效 | 必须经过人工审核，尤其是法规、审批、金额阈值类规则 |
| 历史合同只能作参考 | 历史合同可能本身存在风险，不能默认成为强制规则 |
| 合同生成必须走规则引擎 | 用户需求、模板、必备字段、命中规则共同约束生成 |
| 生成后必须二次审查 | 起草 Agent 与校验 Agent 分离，形成质量闭环 |
| 全流程必须可审计 | 保存规则生成、审核、调用、合同生成和人工修改记录 |

## 11.4 最终产品定义

建议对外描述 AI 合同规则中心支持从法律法规、企业制度、历史合同、合同模板中自动抽取规则，形成企业专属合同规则库。在合同起草、审查、审批过程中，系统自动调用规则，对合同内容进行约束、补全、风险提示和依据标注，实现合同生成的规范化、可控化和可审计化。